**PRÁCE V KOLKÁRNI POČAS PRESTÁVKY – MÁJ, JÚN, JÚL 2012**

1. **Vyrovnanie steny bufetu – kde sú diplomy** (J.Pivko, Ašváni jún)
2. **Upratanie a vývoz nepotrebných vecí z kolkárne (okná, priestor vzadu pri kolkoch, kanály s kúrenárskymi trubkami, atď.**

**4.júna o 16:30** brigáda , **Prihláste sa na tel. 0903235575 Butko** 5.júna odvoz na zberný dvor – Suchopa s prívesom + 3ľudia **Prihláste sa na tel. 0903235575 Butko**

1. **Nástenky, diplomy, trofeje usporiadať a vyvešať.** (jún, júl – Butko, Pivko, Sedlák)
2. **Zariadenie šatne** 4.júna začne Správa športových zariadení robiť – trvanie prác asi 2 týždne
3. **Prestupy** J.Kaigl zariadi na SKoZ do 15.júla
4. **Doplnenie údajov na** [**www.kolky-galanta.sk**](http://www.kolky-galanta.sk)jún 2012, J.Kaigl, Butko
5. **Opraviť náhodové dosky a rozbežiská + Bočné gumy na pertinaxových doskách pri kolkoch,** 23. a 24.týždeň,Butko, Bánoczký, Suchopa, Pilcz + ďalší **Prihláste sa na tel. 0903235575 Butko**  odstránenie starých povrchov rozbežiska a náhodových dosiek , zdrsnenie bočných dosiek pred prilepením gumy
6. **Opraviť nerovnosti na sadurite – všetky dráhy** Suchopa, Pilcz, + ďalší **Prihláste sa na tel. 0903235575 Butko**  najprv dohodnúť postup
7. **Vymeniť kolky za nové + šnúry**
* Objednávka nových kolkov + šnúr – Butko do 29.5.2012
* Úprava ustaľovacích prstencov + zavesenie nových kolkov – Pilcz, Suchopa do 15.6.2012
1. **Kúpiť a osadiť pertinaxové dosky pod kolky** Preveriť možnosti frézovania betónu a saduritu do hĺbky 8-10 mm do 7.júna (K.Kaigl, Butko, Nedoma, Tumma) po upresnení termínu prác **Prihláste sa na tel. 0903235575 Butko**
2. **Schôdza výboru MKK Slovan Galanta 4.júna 2012 o 19:00 v kolkárni**
* Pripraviť ceny a pamätné predmety na turnaj Trhy + Galanta-Jeseník
* Galantský kolkársky maratón
* Kádre družstiev, vedúci družstiev

**V Galante 28.6.2012**